Администрация

Терсинского сельского поселения

Еланского муниципального района

Волгоградской области

**РАСПОРЯЖЕНИЕ № 5**

15.02.2016 г

***О подготовке и проведении мероприятий по безаварийному пропуску***

***весенних паводковых вод на территории Терсинского сельского поселения***

***Еланского муниципального района в 2016 году***

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего половодья в 2016 году, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Водным Кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 года, Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 117- ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», руководствуясь Уставом Терсинского сельского поселения,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Рекомендовать руководителям учреждений Терсинского сельского поселения (по согласованию), расположенных на территории Терсинского сельского поселения, председателю ТОС «Возрождение-Терса» Хохловой Г.Н. (по согласованию), председателю ТОС «Прогресс-Терса» Есиповой Е.А. (по согласованию):

1.1. Организовать работу по разработке и утверждению планов работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности всех уровней по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска весенних паводковых вод (приложение № 1).

1.2. Провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и принять решение о мерах по организации безаварийного пропуска весенних паводковых вод в 2016 году.

1.3. Уточнить план действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, план отселения, план первоочередного жизнеобеспечения отселённого населения на пунктах временного размещения.

1.4. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение возможных спасательных и аварийно-восстановительных работ. Организовать работу по проверке их готовности к действиям по предназначению

1.5. Взять на контроль и принять меры к своевременному срабатыванию гидротехнических сооружений, могущих оказать негативное влияние на водный режим в период весеннего половодья.

1.6. Создать необходимый запас материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в зонах возможного подтопления и затопления.

1.7. Принять необходимые меры по усилению готовности служб жилищно-коммунального хозяйства к работе в условиях весеннего половодья и паводков, проведению ими неотложных мер по защите жилого фонда от подтопления и затопления.

1.8. Обеспечить регулярное информирование населения о развитии водной обстановки, своевременное его оповещение при угрозе затопления населённого пункта, объектов, территорий.

1.9. Провести комплекс мер по обеспечению гарантированной связи с улицами, попадающими в зону возможного подтопления и затопления.

1.10. Определить порядок действий сил и средств каждого формирования.

1.11. Размножить памятку «Правила о порядке действия населения при угрозе и затоплении населенных пунктов» и довести её до каждого жителя, работника.

1.12. Использовать в работе по разъяснению действий населения при наводнении местные средства массовой информации.

1.13. Провести комиссионное обследование гидротехнических сооружений прудов, информацию о проделанной работе и о ходе подготовки к безаварийному пропуску весенних паводковых вод направить в отдел мобилизационной работы, чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны Администрации Еланского муниципального района до 06.03.2016 года, с приложением копий актов обследования гидротехнических сооружений, расположенных на территории Терсинского сельского поселения.

2. Расчёт сил и средств звена поселения единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, планируемых к привлечению для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем 2016 года (приложение № 2).

3. Уточнённый состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (противопаводковой комиссии) (приложение № 3).

4. Рекомендовать председателя ТОС: Хохловой Г.Н., Есиповой Е.А. (по согласованию) организовать перевозку людей, доставку медикаментов и продуктов питания на лодках в период весеннего паводка 2016 года на подведомственных территориях.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в законную силу с момента подписания.

Глава Терсинского сельского поселения А.А. Батракова

Приложение № 1 к распоряжению

№ 5 от 15.02.2016 г.

**Перечень**

**неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весенних паводковых вод в 2016 году на территории Терсинского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование защищаемого объекта | Вид работ | Фактический объём | | Сметная стоимость  ( руб.) |
| Земляные  ( тыс.м. куб) | Бут, бетон  Камень  (тыс.м. куб) |
| 1. | Мост через р. Терса | Уборка заторов от упавших деревьев, сучьев |  |  |  |
| 2 | Плотина через р. Терса | Уборка заторов от упавших деревьев, сучьев |  |  |  |
| 1 | ул. Садовая | Перевозка людей на лодке |  |  |  |
| 2 | ул. Ленинская | Перевозка людей на лодке |  |  |  |
| 3 | ул. Советская | Перевозка людей на лодке |  |  |  |
| 4 | ул. Набережная, ул. Мостовая | Перевозка людей на лодке |  |  |  |
| 5 | ул. Пугачёвская | Перевозка людей на лодке |  |  |  |
| 6 | ул.Луговая, ул.им.Ежкова | Перевозка людей на лодке |  |  |  |

Глава Терсинского сельского поселения А.А.Батракова

Приложение № 2 к распоряжению

№ 5 от 15.02.2016 г.

Расчёт сил и средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, планируемых к привлечению для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование аварийно-спасательного  ( аварийно- восстановительного ) формирования | Базовая организация (ФИО. руководителя предприятия) | Место дислокации НАСФ | Телефон руководителя предприятия  (раб/дом) | Телефон диспет.  службы (дежур) | Численный состав НАСФ, чел | Количество техники | | | | примечание |
| Всего (ед.) | В том числе (ед) | | |
| автомобильная | инженерная | специальная |
| 1 | Пожарный пост | Прокофьев  В.Н. | Пост пожарной части | 6-46-10 /  6-48-54 | 6-46-10 | 6 | 2 |  |  | 2 |  |
| 2 | Администрация Терсинского сельского поселения | Батракова А.А. | Здание администрации | 6-46-16 /  6-46-86 | 6-46-40 | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  |

Глава Терсинского сельского поселения А.А.Батракова

Приложение № 3 к распоряжению

№ 5 от 15.02.2016 г.

**СОСТАВ**

**комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Терсинского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | ФИО | Должность | Дата рождения | Телефоны  Служ. | Дом. | сот | ФАКС |
| 1 | Батракова Алевтина Алексеевна | Глава сельского поселения | 06.08.1960 | 6-46-16 | 6-46-86 | 8-9044262869 | 6-46-16 |
| 2 | Прокофьев Владимир Николаевич (по согласованию) | Старший водитель Терсинской пожарной части | 17.03.1962 | 6-46-10 | 6-48-54 | 8-9047519432 | --- |
| 3 | Шаталин Владимир  Владимирович | Специалист 2 категории сельского поселения | 22.10.1965 | 6-46-29 | 6-49-33 | 8-9044359642 | 6-46-16 |
| 4 | Аринушкина Наталья Юрьевна (по согласованию) | ИП Глава КФХ | 29.06.1985 |  | 6-46-81 | 89044392577 |  |
| 5 | Барканова Людмила Анатольевна (по согласованию) | Фельдшер ФАП | 30.01.1986 | 6-46-36 | ---- | 89616871726 |  |
| 6 | Есипова Елена Александровна (по согласованию) | Председатель ТОС «Прогресс- Терса», заведующая ФАП | 21.11.1964 | 6-48-88  6-46-36 | 6-48-82 | 8-93754-652-65 |  |
| 7 | Хохлова Галина Николаевна (по согласованию) | Председатель ТОС «Возрождение-Терса» | 09.05.1946 | 6-46-40 | 6-48-85 | 89061731915 |  |
| 8 | Клёнов Владимир Алексеевич (по согласованию) | Директор ООО «ВАПК» | 09.07.1962 | 5-70-04 |  | 8 9375592995 |  |
| 9 | Лапин Александр Иванович (по согласованию) | Директор ОАО «Колос» | 21.07.1976 | 6-36-15 |  | 89044162556 |  |

Глава Терсинского сельского поселения А.А.Батракова