Администрация Терсинского сельского поселения     Еланского муниципального района

Волгоградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ  № 12

19 апреля 2016 г

О подготовке к отопительному сезону 2016- 2017 г.г.

на объектах Терсинского сельского поселения.

В целях своевременной подготовки объектов социальной сферы Терсинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2016-2017 г.г., в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017  г.г.  № 12 от 19.04.2016 г., руководствуясь Уставом Терсинского сельского поселения Еланского муниципального района

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1.  Создать комиссию Администрации Терсинского сельского поселения по проверке готовности газифицированных котельных и систем отопления объектов Терсинского сельского поселения к отопительному сезону 2016-2017 г.г.

Состав комиссии:

Председатель комиссии - Егоров Н.П., специалист 2 категории администрации Терсинского сельского поселения, ответственный за газовое хозяйство.

Члены комиссии:

Шаталин В.В. - специалист 2 категории администрации Терсинского сельского поселения по благоустройству.

Муромцева Н.Н. – специалист 1 категории администрации Терсинского сельского поселения.

2.  Результаты проверки оформить соответствующими актами.

3. Утвердить прилагаемые мероприятия по подготовке объектов социальной сферы Терсинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2016-2017 г.г. (Приложение №1)

4. Обеспечить готовность объектов социальной сферы Терсинского сельского поселения к отопительному сезону 2016-2017 годов, с оформлением паспортов готовности не позднее 15 сентября 2016 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает  в силу с момента его подписания.

Глава Администрации

Терсинского сельского поселения:  _________    Батракова А.А.

Приложение № 1

к распоряжению № 12 от 19.04.2016 г.

МЕРОПРИЯТИЯ

По подготовке газифицированных котельных и систем отопления объектов Терсинского сельского поселения Еланского муниципального района к работе в осенне-зимний период       2016/2017 года.

1 группа - мероприятия, по подготовке оборудования имеющего аварийное состояние и не способного

отработать предстоящий отопительный период, мероприятия направленные на выполнение закона

«О промышленной безопасности…»

2 группа - мероприятия, по подготовке оборудования имеющего удовлетворительное состояние, но способное в

предстоящем отопительном  периоде создать аварийные ситуации.

3 группа – мероприятия, направленные на улучшение эксплуатационных характеристик системы

теплоснабжения.

| группа | № п/п | Наименование оборудования, работ | Ед. изм. | Объем работ | Затраты тыс.руб. | Срок | Исполнитель | Источник финанси- рования | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | Аттестация руководителей и специалистов по промбезопасности (п.7.1 и 7.2) | Чел. | 1 | - | Июль-сентябрь | НОЧУ ДПОС «Академик» | Муниципальный бюджет | Есть |
| 1 | 2 | Обучение, аттестация лиц ответственных за электро и газовое хоз-во. | Чел. | 2 | - | Июль-сентябрь | НОЧУ ДПОС «Академик» | Муниципальный бюджет | Есть |
| 1 | 3 | Обучение, аттестация операторов котельных | Чел. | 2 |  | Июль-сентябрь | НОЧУ ДПОС «Академик» | Муниципальный бюджет |  |
| 1 | 4 | Проверка электро оборудования, ИФС. | Шт. | 6 | 6,5 | Июль-сентябрь | ВДПО | Муниципальный бюджет | Есть |
| 1 | 5 | Страхование | Шт. | 5 | 1 | Июль-октябрь | ООО «Росгосстрах» | Муниципальный бюджет | Есть |
| 1 | 6 | Оплата технического обслуживания газового оборудования, КИП и приборов контроля загазованности, госповерка. | Шт. | 5 | 51,8 | Июль-сентябрь | ОАО «Еланьрайгаз» | Муниципальный бюджет | Есть |
| 1 | 7 | Наличие и срок получения Паспорта готовности. | Шт. | 5 | - | До 15.09.16 | Администрация поселения, МКУК, Терсинская СШ |  |  |
| 1 | 8 | Согласование документации с ООО «Волгоградрегионгаз» | Шт. | 5 | - | До 01.10.16 | Администрация поселения, МКУК, Терсинская СШ |  |  |
| 1 | 9 | Обучить и аттестовать специалиста ответственного за эксплуатацию тепловых энергоустановок | чел. | 3 | 1,3 | Июль-сентябрь | НОЧУ ДПОС «Академик» | Муниципальный бюджет |  |
| 1 | 10 | Ремонт и наладка КИПиА | комплект | 5 | - | Июль-октябрь | ОАО «Еланьрайгаз» | Муниципальный бюджет | Есть |
| 1 | 11 | Промывка, опресовка, проверка на тепловой эффект оборудования котельных | Шт. | 5 |  | Май-сентябрь | Персонал котельных | Муниципальный бюджет | Есть |
| 3 | 12 | Ремонт, промывка, опресовка, проверка на тепловой эффект систем отопления зданий | Шт. | 8 |  | Май-сентябрь | Персонал котельных | Муниципальный бюджет | Есть |
| 1 | 13 | Окраска и побелка помещений котельных | Шт. | 5 | 1 | Май-сентябрь | Персонал котельных | Муниципальный бюджет |  |

Ответственный за газовое хозяйство:_________ Н.П.Егоров.