Администрация

Терсинского сельского поселения

Еланского муниципального района

Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №   22

от   04 апреля 2019  г.

Об утверждении мероприятий по организации работ по благоустройству и улучшению    санитарного     состояния     Терсинского сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области на 2019 год

Во  исполнение Постановления  главы Еланского муниципального района Волгоградской области  от 02 апреля 2019 г. № 15 «Об утверждении мероприятий по организации работ по благоустройству и улучшению    санитарного     состояния     населенных     пунктов    Еланского муниципального района Волгоградской области на 2019 год», в целях повышения уровня благоустройства территории Терсинского сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности и формирования экологической культуры граждан, руководствуясь Уставом Терсинского сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Мероприятия по организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния Терсинского сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области на 2019 год (Приложение 1).

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности, а также гражданам, принять участие в реализации Мероприятий по организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния Терсинского сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области на 2019 г.

3. Образовать рабочую группу по проверке санитарного состояния и благоустройства на 2019 год и утвердить её состав согласно Приложению 2.

4. Контроль   за  исполнением настоящего  распоряжения оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит обнародованию.

Глава Терсинского сельского поселения                                        Т.Н.Саушкина

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением  главы

Терсинского сельского поселения

от 04 апреля 2019 г. № 22   (Приложение 1)

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенного пункта Терсинского сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области на 2019 г.

|  | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Благоустройство территории |  |  |
| 1.1. | Организация проведения месячника по благоустройству | с 15 апреля 2019 г. по 15 мая 2019 г. | Администрация сельского поселения |
| 1.2. | Обеспечение проведения заседаний рабочей группы по проверке санитарного состояния и благоустройства для подведения итогов проведенных работ по благоустройству и санитарному содержанию территории | Весь период | Администрация сельского поселения |
| 1.3. | Проведение уборки территории поселения, улиц, дворов, парков и других объектов внешнего благоустройства от наносного грунта, веток, листвы, мусора | с апреля по май 2019 г. | Администрация сельского поселения |
| 1.4. | Проведение покраски и побелки малых архитектурных форм, фасадов зданий, ограждений и заборов, а также проведение работ по восстановлению нарушенного благоустройства дорог | с мая по сентябрь 2019 г. | Администрация сельского поселения |
| 1.5. | Организация с привлечением населения и неработающих граждан работ по благоустройству и санитарному содержанию территории | Весь период | ГКУ ЦЗН Еланского района (по согласованию), Администрация сельского поселения |
| 1.6. | Оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945гг, проживающим на территории поселения в части уборки придомовых территорий | Весь период | Администрация сельского поселения |
| 1.7. | Организация сноса аварийных и больных деревьев, выполнение обрезки деревьев и кустарников. Проведение посадки кустарников, цветов в местах общего пользования | апрель-сентябрь 2019 г. | Администрация сельского поселения |

| 1.8. | Обеспечение участия учащихся образовательных организаций в общественно значимых работах на территории поселения | Весь период | Администрация сельского поселения, СШ (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9. | Обустройство мемориала (проведение уборки, покраски, озеленений, организация цветников) | с апреля по сентябрь 2019 г. | Администрация сельского поселения, ТОС (по согласованию) |
| 1.10. | Привлечение ТОС к участию в мероприятиях по благоустройству в части озеленения и наведения должного санитарного порядка придомовых территорий | Весь период | Администрация сельского поселения, ТОС (по согласованию) |
| 1.11. | Проведение конкурсов "Лучший дом", "Лучшая улица", "Лучший двор", "Образцовое подворье" | с апреля по ноябрь 2019 г. | Администрация сельского поселения |
|  | 2. Информационно-пропагандистское обеспечение |  |  |
| 2.1. | Оповещение через средства массовой информации (листовки) об опыте организации работ по благоустройству, формированию личной ответственности собственников, арендаторов за санитарное содержание территорий, фактах наказания нарушителей правил благоустройства в населенном пункте и поощрения отличившихся | Весь период | Администрация сельского поселения |
| 2.2. | Информирование населения через средства массовой информации об итогах конкурсов "Лучший дом", "Лучшая улица", "Лучший двор", "Образцовое подворье" | ноябрь 2019 г. | Администрация сельского поселения |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением  главы

Терсинского сельского поселения

от 04 апреля 2019 г. № 22 (Приложение 2)

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

по проверке санитарного состояния и благоустройства на 2019 год

| Т.Н.Саушкина | - | глава Терсинского сельского поселения, председатель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| В.Н.Прокофьев | - | начальник опорного поста ГКУ ВО 2 отряд ПС пожарная часть 89 – Терсинский опорный пост (по согласованию) |
| Н.П.Егоров | - | специалист 2 категории администрации Терсинского сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области |
| Е.А.Есипова | - | заведующая Терсинским ФАП ГБУЗ «Еланская ЦРБ», председатель ТОС «Прогресс-Терса» (по согласованию) |
| К.В.Горбунова | - | директор МКУК «Центр Культуры и Библиотечного обслуживания «Терсинский» администрации Терсинского сельского поселения |
| М.С.Еремичева | - | директор МБОУ «Терсинская СШ» (по согласованию) |
| А.А.Горбунов | - | водитель администрации Терсинского сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области |