Администрация Терсинского сельского поселения Еланского муниципального района

Волгоградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 14

17 апреля 2020 г

***О подготовке к отопительному сезону 2020-2021 г.г. на объектах Терсинского сельского поселения.***

В целях своевременной подготовки объектов социальной сферы Терсинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2020-2021 г.г., в соответствии с «Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021г.г.», утвержденной постановлением главы Терсинского сельского поселения **№ 14 от 17.04.2020 г***.*, руководствуясь Уставом Терсинского сельского поселения Еланского муниципального района

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Создать комиссию Администрации Терсинского сельского поселения по проверке готовности газифицированных котельных, теплотрасс и объектов социальной сферы Терсинского сельского поселения к отопительному сезону 2020-2021 г.г.

Состав комиссии:

Председатель комиссии - Егоров Н.П., специалист 2 категории администрации Терсинского сельского поселения, ответственный за газовое и тепловое хозяйство.

Члены комиссии:

Есипова Л.В. – главный бухгалтер администрации Терсинского сельского поселения.

Муромцева Н.Н. – ведущий специалист администрации Терсинского сельского поселения.

2. Результаты проверки оформить соответствующими актами.

3. Утвердить прилагаемые мероприятия по подготовке газифицированных котельных, теплотрасс и объектов социальной сферы Терсинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2020-2021 г.г. (Приложение №1)

4. Обеспечить готовность газифицированных котельных, теплотрасс и объектов социальной сферы Терсинского сельского поселения к отопительному сезону 2020-2021 годов, с оформлением паспортов готовности не позднее 15 сентября 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Терсинского сельского поселения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Саушкина Т.Н.

Приложение № 1

к распоряжению № 14 от 17.04.2020 г.

МЕРОПРИЯТИЯ

По подготовке газифицированных котельных и систем отопления объектов Терсинского сельского поселения Еланского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года.

1 группа - мероприятия, по подготовке оборудования имеющего аварийное состояние и не способного

отработать предстоящий отопительный период, мероприятия направленные на выполнение закона

«О промышленной безопасности…»

2 группа - мероприятия, по подготовке оборудования имеющего удовлетворительное состояние, но способное в

предстоящем отопительном периоде создать аварийные ситуации.

3 группа – мероприятия, направленные на улучшение эксплуатационных характеристик системы

теплоснабжения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| группа | №  п/п | Наименование оборудования,  работ | Ед.  изм. | Объем  работ | Затраты  тыс.руб. | Срок | Исполнитель | Источник  финанси-  рования | Прим. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | Аттестация руководителей и специалистов по промбезопасности (п.7.1 и 7.2) | Чел. | 1 | - | Июль-сентябрь | ЧОУ ДПО «Академик» | Муниципальный бюджет | Есть |
| 1 | 2 | Обучение, аттестация лиц ответственных за электро и газовое хоз-во. | Чел. | 2 | - | Июль-сентябрь | ЧОУ ДПО «Академик» | Муниципальный бюджет | Есть |
| 1 | 3 | Обучение, аттестация операторов котельных | Чел. | 2 | 3 | Июль-сентябрь | ЧОУ ДПО «Академик» | Муниципальный бюджет |  |
| 1 | 4 | Проверка электро оборудования, ИФС. | Шт. | 6 | 6,5 | Июль-сентябрь | ВДПО | Муниципальный бюджет |  |
| 1 | 6 | Оплата технического обслуживания газового оборудования, КИП и приборов контроля загазованности, госповерка. | Шт. | 5 | 108,8 | Июль-сентябрь | ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в р.п. Елань | Муниципальный бюджет | Есть |
| 1 | 7 | Наличие и срок получения Паспорта готовности. | Шт. | 5 | - | До 15.09.20 | Администрация поселения, МКУК, Терсинская СШ |  |  |
| 1 | 8 | Согласование документации с ООО «Волгоградрегионгаз» | Шт. | 5 | - | До 01.10.20 | Администрация поселения, МКУК, Терсинская СШ |  |  |
| 1 | 9 | Обучить и аттестовать специалиста ответственного за эксплуатацию тепловых энергоустановок | чел. | 1 | 3,2 | Июль-сентябрь | ЧОУ ДПО «Академик» | Муниципальный бюджет |  |
| 1 | 10 | Ремонт и наладка горелок, КИПиА котлов | комплект | 5 | - | Июль-октябрь | ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в р.п. Елань | Муниципальный бюджет |  |
| 1 | 11 | Ремонт, промывка, опресовка, проверка на тепловой эффект котлов и оборудования котельных | Шт. | 5 |  | Май-сентябрь | Персонал котельных | Муниципальный бюджет |  |
| 3 | 12 | Ремонт, промывка, опресовка, проверка на тепловой эффект систем отопления зданий | Шт. | 8 |  | Май-сентябрь | Персонал котельных | Муниципальный бюджет |  |
| 1 | 13 | Окраска и побелка помещений котельных | Шт. | 6 | 1 | Май-сентябрь | Персонал котельных | Муниципальный бюджет |  |

Ответственный за газовое и тепловое хозяйство:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.П.Егоров.